项目开发计划书

Project Development Plan

编号：TMP-PDP

版本：1.0

作者：余典

日期：2026年05月24日

审批：

日期：

## 变更记录

| 日期 | 版本 | 变更说明 | 作者 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2026.05.24 | 1.0 | 首次创建项目开发计划书，完善全部项目规划内容 | 余典 |

## 填表说明

在需求分析阶段启动开发计划编制工作，需求分析完成后，结合项目估算结果与需求分析成果，完成本项目开发计划书编制，评审通过后纳入基线库。项目开发计划为动态优化文档，可根据项目实际进度逐步细化、完善、修正。本文档为项目经理项目管控、进度跟踪、团队统筹的核心依据，同时指导项目组全体成员日常开发工作。当项目实际进度与计划出现偏差时，及时修正计划内容，保障项目有序推进。项目组全体成员需熟知计划内容，严格按照计划执行对应开发任务。

# 1 项目总览

## 1.1 基本信息

| 项目名称 | 华工GPT校园生活智能问答系统 | 项目编号 | TMP-202605 |
| --- | --- | --- | --- |
| 客户名称 | 校内师生用户 | 客户经理 | 无 |
| 项目经理 | 余典 | 质量保证员 | 叶思睿 |
| 开发经理 | 戴文钰 | 配置管理员 | 余典 |
| 工作量估算 | 80学时 | 项目开始日期 | 2026年05月 |
| 项目结束日期 | 2026年06月 |  |  |

## 1.2 项目主要联系人

| 角色 | 姓名 | 电话号码 | 传真号码 | E-Mail |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 客户 | 校内师生 | 无 | 无 | 无 |
| 项目经理 | 余典 | 18071255757 | 无 | 3435999576@qq.com |

## 1.3 假设和约束

1. 环境约束：项目开发统一使用IDEA、VS Code、StarUML、Git+GitHub、MySQL等工具，依赖稳定的本地网络与开发运行环境，保障开发、提交、部署正常进行。

2. 人力约束：项目团队共4人，分工固定，分别承担项目管理、后端开发、前端开发、测试文档工作，全员全程参与项目迭代开发，无人员变动。

3. 进度约束：项目总周期5周，严格按照五周迭代计划推进，各阶段里程碑任务按时完成，不随意延期。

4. 技术约束：采用SpringBoot+Vue前后端分离架构，遵循软件工程规范，不擅自变更技术栈与核心开发框架。

5. 交付约束：所有交付文档、代码、资源需符合实训规范，版本记录完整、格式统一、内容规范。

## 1.4 里程碑提交产品

| 里程碑 | 提交产品 | 时间 | 负责人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 计划阶段 | 项目开发计划书、项目风险评估文档 | 第1周 | 余典 |
| 需求阶段 | 软件需求规约、用例规约、UML需求建模图纸 | 第1周 | 余典 |
| 设计阶段 | 软件架构文档、数据库设计说明书、详细设计图纸 | 第2-3周 | 全员 |
| 实现阶段 | 前后端完整源代码、迭代版本V1.0-V4.0 | 第1-4周 | 全员 |
| 测试阶段 | 测试用例、Bug记录表、系统测试报告 | 第4-5周 | 叶思睿 |
| 交付阶段 | 全套项目文档、答辩PPT、演示视频、项目总结报告 | 第5周 | 全员 |

## 1.5 发布提交产品

项目最终交付完整可运行的校园生活智能问答系统、全套标准化实训文档、完整Git版本迭代记录、项目答辩素材及项目总结资料，所有资源统一归档提交。

# 2 项目计划

## 2.1 项目生命周期

本项目采用迭代式开发模型，整体分为五个迭代阶段，依次为项目启动与需求分析阶段、初步功能迭代阶段、功能完善迭代阶段、系统优化联调阶段、项目测试交付阶段。每周完成一次版本迭代，逐步完善系统功能、优化系统性能、规整项目文档，最终完成完整软件生命周期开发交付。

## 2.2 WBS 表

| 编号 | 任务名称 | 任务描述 | 工作量（天） | 负责人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| WBS001 | 项目统筹与规划 | 制定项目计划、明确分工、规划五周迭代开发流程 | 3 | 余典 |
| WBS002 | 需求文档编写 | 编写软件需求规约、用例规约，明确系统全部需求 | 3 | 余典 |
| WBS003 | UML建模设计 | 绘制用例图、类图、时序图，完成系统可视化设计 | 2 | 余典 |
| WBS004 | 后端环境搭建 | 搭建SpringBoot项目、配置依赖、设计数据库表 | 3 | 戴文钰 |
| WBS005 | 前端环境搭建 | 搭建Vue项目、配置组件与接口请求环境 | 3 | 杨思源 |
| WBS006 | 测试准备与文档整理 | 梳理需求、编写测试用例、汇总项目文档 | 2 | 叶思睿 |
| WBS007 | 版本管理与迭代发布 | 维护Git仓库、规范代码提交、每周发布迭代版本 | 全程 | 余典 |

## 2.3 规模估算

本项目为中小型校园智能问答系统，整体规模适中，代码量适中，文档体系完整，包含用户端、管理员后台两大模块，六大核心功能，适配实训开发周期与开发人数，无超大规模开发工作量。

## 2.4 工作量估算

| 阶段 | 工作量（人日） | 比例（%） |
| --- | --- | --- |
| 需求分析 | 8 | 20% |
| 设计 | 8 | 20% |
| 编码 | 12 | 30% |
| 测试 | 8 | 20% |
| 项目总结和交付 | 4 | 10% |
| 总计 | 40 | 100% |

## 2.5 成本估算

本项目为课程实训项目，无额外开发成本，仅使用免费开源开发工具与本地运行环境，零软硬件采购成本。

## 2.6 进度安排

本项目总开发周期5周，采用迭代式进度安排，每周完成固定阶段任务并发布对应版本，具体进度如下：

第1周（V1.0）：项目启动、需求分析、文档编写、UML建模、开发环境搭建、基础功能初始化

第2周（V2.0）：系统架构设计、完成智能问答、搜索、审核基础模块开发

第3周（V3.0）：实现批量知识导入、热点排行、FAQ管理功能，确定架构基线

第4周（V4.0迭代）：完善用户贡献、审核流程、权限控制，完成全功能联调与系统优化

第5周（最终交付）：Bug修复、系统测试、答辩材料制作、项目总结交付

## 2.7 关键计算机资源估算

项目开发无需特殊硬件资源，全员使用常规计算机设备即可完成开发、设计、测试工作；软件资源均为免费开源工具，资源充足、可稳定使用。

## 2.8 项目评审

| 工作产品 | 评审方式 | 评审参与人员 | 评审材料发放时间(提前X天) |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目开发计划 | 同行评审 | 全体组员 | 提前1天 |
| 软件需求规约、用例规约 | 同行评审 | 全体组员 | 提前1天 |
| UML设计图纸、架构设计文档 | 同行评审 | 全体组员 | 提前1天 |
| 项目源代码 | 交叉评审 | 开发、测试人员 | 提前1天 |
| 测试报告、总结文档 | 同行评审 | 全体组员 | 提前1天 |

## 2.9 开发环境

| 硬件 | 软件 |
| --- | --- |
| 常规计算机设备 | IDEA、VS Code、MySQL、Git、StarUML、Node.js |

## 2.10 风险评估和控制

1. 需求理解偏差风险：组员对需求理解不一致，导致开发返工。控制措施：每周开展需求同步会议，统一需求认知，及时修正理解偏差。

2. 前后端联调延迟风险：接口规范不统一，导致联调滞后。控制措施：提前约定接口格式，固定每周开展联调工作，及时解决对接问题。

3. 开发进度滞后风险：任务未按时完成，影响迭代进度。控制措施：优先开发核心功能，简化非核心细节，项目经理每日跟进进度。

4. Git代码冲突风险：多人提交代码导致冲突。控制措施：全员独立负责模块，提交前先拉取最新代码，规范提交备注。

## 2.11 组间协调计划

| 协调小组/人 | 协调方式 | 协调内容 | 如发生问题时如何处理 | 频率/时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 全体组员 | 线上会议、即时沟通 | 进度同步、问题对接、需求确认、接口协商 | 及时沟通讨论，项目经理统筹解决方案 | 每周定期1次，问题突发随时协调 |

## 2.12 培训计划

本项目为课程实训项目，组员均掌握对应开发、工具使用技能，无需额外专项培训，开发过程中遇技术问题，组内互助解决、共同学习。

# 3 项目组成

| 角色 | 责任承担人 |
| --- | --- |
| 项目经理 | 余典 |
| 后端开发工程师 | 戴文钰 |
| 前端开发工程师 | 杨思源 |
| 测试工程师、文档专员 | 叶思睿 |
| 配置管理员 | 余典 |

# 4 问题跟踪

由项目经理全程跟踪项目开发过程中的各类问题，包含技术难点、环境问题、进度偏差、人员协作问题等，及时记录、分析、解决。所有问题统一留存记录，全程跟踪闭环。需求变更严格遵循实训需求规范，不随意变更核心需求，保障项目稳定推进。

# 5 相关文档

1. 《软件需求规约》

2. 《用例规约》

3. 《软件架构设计文档》

4. 《数据库设计说明书》

5. 《项目周报、总结报告》

|（注：文档部分内容可能由 AI 生成）